PLAN DE INTERESADOS

SIMVA — Lista de interesados, clasificación y mapa de actores

¿QUÉ SON LOS INTERESADOS?

Los interesados (stakeholders) son todos los individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados, o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto. Identificarlos de forma temprana permite anticipar sus requisitos y expectativas, y decidir cómo gestionarlos a lo largo del proyecto.

LISTA DE INTERESADOS Y CLASIFICACIÓN

| Nombre | Puesto | Rol | Contacto | Requisitos | Expectativas | Influencia | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesores | Titulares de la materia (Gpo 503) | Patrocinador / evaluador | adrian.navarro@tec.mx ji.hernandez@tec.mx jjledesma@tec.mx | Cumplimiento de objetivos del curso y entrega a tiempo | Ver un prototipo funcional con toda la gestión documentada | Alta | Gestionar de cerca |
| Iván García Garza | Estudiante | Líder de proyecto (PM) | a01782067@tec.mx | Coordinar al equipo y cumplir el cronograma | Entrega exitosa y buena calificación | Alta | Gestionar de cerca |
| Ingrid Araceli Domínguez | Estudiante | Responsable de hardware | a01647570@tec.mx | Componentes a tiempo para armar el circuito | Que el hardware funcione de forma estable | Alta | Gestionar de cerca |
| Leonardo Nájera | Estudiante | Responsable de firmware e interfaz | a01646133@tec.mx | Acceso al ESP32 y a los sensores para programar | Integración fluida entre hardware y software | Alta | Gestionar de cerca |
| Edgar Esquivel | Estudiante | Responsable de backend e IA | a01647094@tec.mx | Datos limpios y continuos para entrenar el modelo | Un módulo de IA que prediga con utilidad real | Alta | Gestionar de cerca |
| Mauricio | Estudiante | Responsable de documentación y pruebas | a01779117@tec.mx | Información completa y a tiempo de cada módulo | Documentación clara que respalde la entrega | Alta | Gestionar de cerca |
| Víctor Eduardo Gallegos Olmos | Laboratorios de Computación, Escuela de Ingeniería | Proveedor interno (préstamo de equipo) | victor-gallegos@tec.mx | Que se le devuelva el equipo en buen estado y a tiempo | Buen uso y cuidado del material prestado | Media | Mantener informado |
| RH / Seguridad e Higiene | Área interna de la empresa (hipotético, si el proyecto se implementara en la vida real) | Responsable de bienestar y seguridad laboral |  | Cumplimiento de normas de seguridad e higiene en el espacio de trabajo | Reducción de incidentes relacionados con mala calidad del aire; mejora del bienestar interno | Media | Mantener satisfecho |
| Dirección General | Gerencia de la empresa (hipotético, si el proyecto se implementara en la vida real) | Tomador de decisión sobre inversión e imagen corporativa |  | Retorno de inversión y cumplimiento regulatorio | Fortalecer la imagen de la empresa como un lugar de trabajo seguro e innovador | Alta | Mantener satisfecho |
| Usuarios finales (hipotéticos) | Operadores de un espacio cerrado monitoreado | Beneficiarios del sistema |  | Un sistema que proteja su salud de forma confiable | Alertas claras y una interfaz fácil de entender | Baja (sin participación directa, alto interés conceptual) | Mantener informado |

Clasificación según el cuadrante poder/interés: *Gestionar de cerca* (alta influencia, alto interés) · *Mantener satisfecho* (alta influencia, bajo interés) · *Mantener informado* (baja influencia, alto interés) · *Monitorear* (baja influencia, bajo interés).

MAPA DE ACTORES

Representación visual de qué tan cerca está cada interesado del día a día del proyecto: el núcleo son quienes trabajan en él directamente, el anillo cercano son quienes lo apoyan o lo evalúan de forma regular, y la periferia son quienes tienen una relación más indirecta u ocasional.