PLAN DE RECURSOS HUMANOS

SIMVA — Matriz RACI

MATRIZ RACI

R = Responsable (hace el trabajo) · A = Aprobador (da el visto bueno final, uno solo por fila) · C = Consultado (se le pide opinión antes) · I = Informado (se le avisa después).

| Entregable | Profesor (Patrocinador) | Iván (Líder) | Ingrid (Hardware) | Leonardo (Firmware/Interfaz) | Edgar (Backend/IA) | Mauricio (Documentación) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Charter | A | R | C | C | C | I |
| WBS y Cronograma | I | A/R | C | C | C | I |
| Hardware (adquisición y circuito de potencia) | I | A | R | C | I | I |
| Firmware ESP32 e integración con sensores | I | A | C | R | C | I |
| Servidor, base de datos y API | I | A | I | C | R | I |
| Módulo de inteligencia artificial | I | A | I | C | R | I |
| Interfaz de usuario (dashboard) | I | A | I | R | C | I |
| Pruebas integrales y validación | I | A | R | R | R | C |
| Documentación técnica final | I | C | C | C | C | A/R |
| Demostración final y entrega | A | R | R | R | R | R |

Pregunta clave: ¿cada entregable tiene un Accountable inequívoco? Sí. En los entregables técnicos (hardware, firmware, servidor, IA, interfaz), Iván es el Aprobador (A) como líder de proyecto, mientras que el responsable técnico (R) varía según el área. En la documentación final, Mauricio concentra A y R porque es su responsabilidad directa. El Profesor solo es Aprobador en los dos hitos formales del curso: el Project Charter y la entrega final.