PLAN DE RECURSOS HUMANOS

SIMVA — Matriz de Habilidades

MATRIZ DE HABILIDADES (SKILLS MATRIX)

Autoevaluación del equipo en una escala de 1 (sin experiencia) a 5 (dominio alto), por área técnica relevante para el proyecto.

| Persona | Hardware / Electrónica | Firmware ESP32 | Backend / Python | Bases de datos | IA / Machine Learning | Interfaz (HTML/JS) | Documentación / Redacción | Gestión de proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iván García Garza | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Ingrid Araceli Domínguez | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Leonardo Nájera | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Edgar Esquivel | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Mauricio | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |

Lo que revela la matriz

- Bus factor crítico: solo una persona tiene nivel 5 en cada área clave — Ingrid en Hardware, Leonardo en Firmware ESP32, y Edgar en Backend/IA. Si cualquiera de los tres faltara, esa área se quedaría sin un experto claro.

- Dependencias críticas: el Módulo de IA depende casi por completo de Edgar (único con nivel 4 en IA); la Interfaz de usuario depende casi por completo de Leonardo (único con nivel 4 en Interfaz).

- Brecha del equipo: nadie tiene nivel 5 en IA ni en Interfaz — son las dos áreas más nuevas para el equipo, y donde más tiempo de aprendizaje hay que presupuestar.

- Mentores naturales: Ingrid puede apoyar a Leonardo en hardware si se atora con el circuito de potencia; Edgar puede apoyar a Leonardo con la lógica de backend de la interfaz; Mauricio es el más fuerte en documentación y puede revisar la redacción de todo el equipo.

- Plan de cross-training: antes de la Fase 3 (Ejecución), Leonardo dedica una sesión corta con Edgar para entender la estructura de la base de datos (por si tiene que dar soporte a la integración), e Ingrid le muestra a Iván lo básico del circuito de potencia, para que el líder no dependa 100% de una sola persona si hay que tomar una decisión rápida.

Pregunta clave: ¿qué pasa si mañana falta la única persona con nivel 5? Si falta Ingrid, el circuito de potencia se atrasa pero Leonardo (nivel 3) puede sostenerlo temporalmente. Si falta Leonardo, el firmware del ESP32 y la interfaz se detienen casi por completo — es el mayor punto de riesgo de todo el equipo (ver riesgo 5 del Plan de Gestión de Riesgos).